# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Nazwa zamówienia:

### „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:

### „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

wspólny słownik zamówień (CPV) -

71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

Zamawiający :

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8,

11-500 Giżycko

Giżycko, 06 października 2015  r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Giżyckie Centrum Kultury , ul. Konarskiego 8, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   
w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

### Użyte w Dokumentacji Przetargowej terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” –  Giżyckie Centrum Kultury.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej.

#### „DP” – niniejsza Dokumentacja przetargowa.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 DP.

#### ”Inspektor Nadzoru” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### „Wykonawca” – podmiot realizujący zamówienia pn.: „Przebudowa Giżyckiego Centrum Kultury”

#### „Umowa” – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych

### Dane Zamawiającego:

03NIP:						             845 - 10 – 33 -603

dokładny adres do korespondencji:           		            Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8

11 – 500 Giżycko

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:		 (87) 428 16 37

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:	            przetargi@gizycko.pl

znak postępowania: 				            GCK/KC/1/2015

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury” w  branżach konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna w  zakresie:

    - Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

    - Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy,

    - prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

    - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

    - analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa załącznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej - „Wzór umowy”.

2.6 W ramach zadania inwestycyjnego będą realizowane poniższe roboty budowlane:

      - przystosowanie budynku do wymagań p. poż.,

      - podbicie fundamentów w części budynku,

      - ocieplenie ścian piwnicy,

      - wybudowanie szybu windowego oraz montaż kabiny windy,

      - przebudowa istniejących klatek schodowych,

      - rozbiórka części kominów,

      - wykonanie ścian działowych,

      - wymiana tynków wraz z powłokami malarskimi,

      - wymiana podłóg,

      - wybudowanie sanitariatów,

      - rozbudowa wentylacji mechanicznej,

      - wymiana instalacji elektrycznych,

      - wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,

      - przebudowa sali widowiskowej.

    - Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

      - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,

      - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,   instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych;

      - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych.

Giżyckie Centrum Kultury znajduje się przy ul. Konarskiego 8, na działce nr 466/12. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji  zabytków oraz znajduje się  na terenie układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków.

## TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE

### Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

### Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia robót  lipiec 2016 r.

### Wykonawca robót budowlanych: Wykonawca wyłonionych w przetargu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Miejscem wykonania zamówienia jest budynek Giżyckiego Centrum Kultury, przy ul. Konarskiego 8              w Giżycku

# ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- ofertę cenową przygotowaną zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT,

- Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia –  Załącznik nr 3.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Sebastian Pyzalski   - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.  (87) 73 24 120

e-mail:  przetargi@gizycko.pl

# OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: Przetarg –  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury” – nie otwierać przed dniem 14 października 2015 r., do godz. 10.00.”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2015 r. godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8

11- 500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2015 r., o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 3.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu ofertowym/	-	100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

Cena oferty			=	cena oferty badanej		x 	100 %

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega prawo do:

- swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

- wyłącznej interpretacji zapisów Dokumentacji przetargowej.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 	-	formularz cenowy oferty,

- Załącznik nr 2	-	„Wzór Umowy”

- Załącznik nr 3 	-	Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 1

Formularz oferty cenowej

Na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:  cena oferty

FIRMA: ………………………………………………………………………......................................................................………………

Z SIEDZIBĄ W : ………………………..............................………..PRZY UL. …………....……............................……..…………..

O NUMERZE REGON: ………......................................, NIP: ..................................................................................

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferujemy pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

* netto .....................................................…złotych  /słownie............................................................

........................................................................................................................................................

* VAT .............................................…….złotych  /słownie..................................................................

......................................................................................................................................................

* brutto ...............................................złotych  /słownie..................................................................

.......................................................................................................................................................

| Branża |  | Wartość /PLN/ |
| --- | --- | --- |
| konstrukcyjno-budowlana | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |
| elektryczna | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |
| sanitarna | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |
| RAZEM | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

Oraz:

- Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentacją Przetargową i przyjmuję bez zastrzeżeń jej warunki
 i postanowienia łącznie z projektem umowy.

- Jeśli moja oferta zostanie przyjęta, podejmuję się podpisać umowę w ciągu 1 dnia od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

- Zgadzam się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

..........................., dnia ............. r.                                    ……..........................................................................

/podpis i pieczęć Inspektora Nadzoru/

Załącznik nr 2

UMOWA   NR …………….

W dniu ……………. r.  w Giżycku pomiędzy Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8,  11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

- Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury				–	Dorota Łabuz,

a …………………………………………………...............................................................................……………………………………

mającym swą siedzibę w: ………….............................................................................………………………………………..

zwanym dalej w tekście  „Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………...............................................................................………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inspektora Nadzoru w postępowaniu przetargowym została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY.

§ 1

- Zamawiający powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań p.n. „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury” zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Zakresem zadań Inspektora Nadzoru stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

      - Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- oferta Inspektora Nadzoru,

- dokumentacja przetargowa,

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 2

- Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:

        - Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

        - Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy

        - prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

        - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę,

        - analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

- Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

- Inspektor Nadzoru pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który jest inwestorem zadania.

- Inspektor Nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych  z realizacją niniejszej Umowy.

- Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:

- uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenia protokołu odbioru robót końcowego lub warunkowego;

- przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

- dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad;

- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze);

- przekazanie kopii pozwolenia  na budowę;

- przekazanie   kopii   umowy,   zawartej   przez   Zamawiającego   z   Wykonawcą   robót,

- rozpatrywanie wniosków Inspektora nadzoru;

WYNAGRODZENIE

§ 5

- Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określa się w wysokości ………................................……….. (słownie : ………………………………………………………………………..).

- Na powyższe wynagrodzenie składa się :

| Branża |  | Wartość /PLN/ |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcyjno-budowlana | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |
| elektryczna | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |
| sanitarna | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |
| RAZEM | netto |  |
|  | VAT |  |
|  | brutto |  |

- Określone w §3 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

- W trakcie realizacji prac Zamawiający będzie wypłacał Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.

§ 5

- Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres prowadzenia robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – lipiec 2016 r.

PODZIAŁ PRAC

§ 6

- Branżowymi inspektorami nadzoru są :

- inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej:   …………………...................………….

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

- inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:   …………………............……...........................………………………………

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

- inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

…………………...............................................……............

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

- Osobą koordynującą prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego jest ………………………………………, który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

PŁATNOŚCI  I ROZLICZENIA

§ 7

- Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty proporcjonalne do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i jej rozliczeniu finansowym.

- Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru będzie płatne na rachunek : ………………….......………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

7. Za nieterminowe płatności faktur Inspektor nadzoru ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE

§ 8

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Inspektor nadzoru,

- w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru,

- w wysokości 200,00 zł (dwieście zł) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, dokonanych z Zamawiającym,

- w wysokości 200,00 zł (dwieście zł) za każdy dzień zwłoki w realizacji każdego z zadań określonych 
w pkt.15; 24; 32; 35; 36; 39 zakresu zadań Inspektora Nadzoru – Załącznik nr 1 do Umowy

- za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

- kwotę w wysokości 10% za niewykonanie każdego z zadań określonych w pkt 32 lit c, d zakresu zadań Inspektora Nadzoru – Załącznik nr 1 do Umowy,

- Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek nienależytego lub nie wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEŻENIA

§ 9

Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

  - Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego           i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY 						             INSPEKTOR NADZORU

Załącznik nr 1 do umowy ............

## ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA NADZORU

### Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadań pn. „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

Do obowiązków Inspektora Nadzoru  należy w szczególności:

- wyznaczenie osoby koordynującej prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego;

- pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu. Kontrola budowy minimum 2 razy w tygodniu;

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw                   w realizacji robót przez Wykonawcę;

- zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi, prawnymi i umownymi wymaganiami wykonania robót;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

- wydawanie poleceń, decyzji,  opinii,  zgody,  akceptacji  na piśmie wpisem do dziennika budowy,

- dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów          i urządzeń przewidzianych do  realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;

- sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;

- czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

- podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- potwierdzenia zakończenia robót budowlanych,

- wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

- żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,

- udzielenie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy,

- wnioskowanie do Zamawiającego:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

- w ważnych sprawach finansowych i prawnych;

- w sprawach zmian materiałowych, technologii i organizacji;

- uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu   i zawartych w nim rozwiązań;

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

- pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz 
o terminie wykonania robót zanikających;

- pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

- zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

- zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na terenie budowy;

- dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów                     i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

- sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania

- wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową lub w sposób stanowiący zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat materialnych;

- sporządzenie protokołów z narad koordynacyjnych (Rada Budowy) i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;

- sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,

- akceptowanie sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich                    z warunkami Umowy;

- inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe                i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego  i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów;

- sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad  przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. Każdorazowe wykrycie wady oraz usunięcie powinno mieć odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.

- uzgadnianie z Zamawiającym, autorami projektów budowlanych, wykonawczych robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym 
i finansowym;

- rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;

- szacowanie i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia;

- ocena  przedstawionych przez  Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami  Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny  tych  kosztów  i  przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;

- ocena przydatności materiałów rozbiórkowych oraz dokonanie obmiaru ilościowego;

- dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej (w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę) potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- sprawdzenie miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót                 i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 5 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

- poświadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakończenia robót;

- stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

- sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji 
o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

- uczestnictwo przy inwentaryzacji robót budowlanych w przypadku wypowiedzenia Umowy;

- sprawdzenie rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia je w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego;

- prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową;

- składanie do Zamawiającego pisemnych tygodniowych raportów (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie Nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową;

- analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

- organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie wykazu braków dokumentów odbiorowych, usterek i wad robót budowlanych,

- przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związane z prowadzeniem                  i zakończeniem robót w tym:

- sprawdzenie operatu kolaudacyjnego

- dokonanie prawidłowego rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego inwestycji,

- rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJĄCY: 				                     INSPEKTOR NADZORU:

Załącznik nr 3

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia:

| l.p. | Branża | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……….…………………                                                                  ……………………………….

(miejscowość i data) 	                                                                                                                (podpis i pieczęć inspektora nadzoru )